ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области

от ____________ № ______

ИНФОРМАЦИЯ

о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество элементоопределений в отобранных пробах, в том числе для определения ущерба, нанесенного объектам окружающей среды при экологических правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера | Годовая | Ежегодно | Плановое значение рассчитывается в зависимости от количества и вида организаций, в отношении которых планируется проведение плановых проверок Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ | Количество и вид организаций для расчета планового значения определяется на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – департамент). Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Доля обустроенных памятников природы регионального значения | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение рассчитывается как отношение планируемых к обустройству памятников природы регионального значения на территории Новосибирской области, находящихся в ведении департамента (далее – памятники природы), в период реализации государственной программы, к общему количеству памятников природы, умноженное на 100%. Фактическое значение определяется как отношение обустроенных памятников природы за период реализации государственной программы к общему количеству памятников природы, умноженное на 100% | Общее количество памятников природы определяется на основании данных департамента и по состоянию на 01.01.2015 составляет 53 памятника природы. Количество планируемых к обустройству памятников природы за период реализации государственной программы определяется нарастающим итогом, исходя из выделяемых бюджетных ассигнований на каждый год реализации государственной программы. Количество обустроенных памятников природы за период реализации государственной программы определяется нарастающим итогом на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Количество памятников природы регионального значения, обеспеченных специализированной охраной | Годовая | Ежегодно | Плановое значение определяется на основании необходимости обеспечения специализированной охраны памятника природы, исходя из выделяемых бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по результату выполненных работ в рамках реализации мероприятия 1.6.1 таблицы 2 плана реализации | Количество памятников природы, обеспеченных специализированной охраной, определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам |
| Доля памятников природы регионального значения, сведения о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение рассчитывается как отношение памятников природы, сведения о границах которых планируются к включению в государственный кадастр недвижимости в период реализации государственной программы, к общему количеству памятников природы, умноженное на 100%. Фактическое значение определяется как отношение памятников природы, сведения о границах которых включены в государственный кадастр недвижимости в период реализации государственной программы, к общему количеству памятников природы, умноженное на 100% | Общее количество памятников природы определяется на основании данных департамента и по состоянию на 01.01.2015 составляет 53 памятника природы. Количество памятников природы, сведения о которых планируется к включению в государственный кадастр недвижимости за период реализации государственной программы, определяется нарастающим итогом исходя из выделяемых бюджетных ассигнований на каждый год реализации государственной программы. Количество памятников природы, сведения о которых включены в государственный кадастр недвижимости за период реализации государственной программы, определяется нарастающим итогом на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Количество проведенных эколого-просветительских акций и мероприятий областного значения | Квартальная | Ежегодно | Плановое значение определяется от потребности, исходя из выделенных бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по количеству проведенных эколого-просветительских акций в результате реализации мероприятий 1.7.1, 1.7.2 таблицы 2 плана реализации | Плановое значение определяется на основании данных департамента за предыдущие годы. Количество проведенных акций и мероприятий определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Количество изданных, размещенных в СМИ информационных и методических материалов экологического содержания | Квартальная | Ежегодно | Плановое значение определяется от потребности, исходя из выделенных бюджетных ассигнований. Фактическое значение определяется по количеству изданных, размещенных в СМИ информационных материалов в результате реализации мероприятий 1.7.3, 1.7.5 таблицы 2 плана реализации | Плановое значение определяется на основании данных департамента за предыдущие годы. Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Количество вышедших в эфир фильмов и телевизионных программ экологического содержания | Квартальная | Ежегодно | Плановое значение определяется от потребности, исходя из выделенных бюджетных ассигнований, а также на основании результатов предыдущих лет. Фактическое значение определяется по количеству вышедших в эфир фильмов и телевизионных программ экологического содержания в результате реализации мероприятия 1.7.4 таблицы 2 плана реализации | Плановое значение определяется на основании данных департамента. Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями | Годовая | Ежегодно | Плановое значение определяется, исходя из количества запланированных к проведению эколого-просветительских акций и мероприятий, запланированных в результате проведения основного мероприятия 1.7 таблицы 2 плана реализации. Фактическое значение определяется по численности населения, участвующего в эколого-просветительских акциях, мероприятиях в отчетном году | Плановое значение определяется на основании данных департамента. Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам |
| Объем вылова выращенной товарной рыбы | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из планируемых показателей по предоставлению в пользование рыбохозяйственных водоемов, на которых предусматривается выращивание товарной рыбы. Фактическое значение за отчетный период определяется как сумма фактических объемов вылова выращенной товарной рыбы пользователями рыбохозяйственных водоемов, осуществляющими товарное рыбоводство на территории Новосибирской области | Нормативные рыбоводно-биологические данные для первой рыбоводной зоны (плотности посадки, выход товарной рыбы, естественный отход в период выращивания и т.д.). Статистическая отчетность, предоставляемая в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рыбоводными хозяйствами в территориальные органы Росрыболовства, начиная с 2016 года |
| Объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочным материалом | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из планируемых показателей по предоставлению в пользование рыбохозяйственных водоемов, на которых осуществляется товарное рыбоводство. Фактическое значение за отчетный период определяется как сумма фактических объемов зарыбления рыбохозяйственных водоемов пользователями, осуществляющими товарное рыбоводство на территории Новосибирской области | Нормативные рыбоводно-биологические данные для первой рыбоводной зоны (плотности посадки, выход товарной рыбы, естественный отход в период выращивания и т.д.). Информация рыбопитомников о фактических объемах реализации пользователям рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочного материала за отчетный период. Информация пользователей рыбохозяйственных водоемов о зарыблении рыбохозяйственных водоемов |
| Объем промышленного вылова рыбы | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится из планируемых показателей по предоставлению в пользование рыбохозяйственных водоемов для осуществления промышленного рыболовства. Фактическое значение за отчетный период определяется как сумма промышленного вылова рыбы пользователями, осуществляющими промышленное рыболовство на территории Новосибирской области | Отчетные данные пользователей рыбохозяйственных водоемов, осуществляющих промышленное рыболовство на территории Новосибирской области |
| Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из планируемого количества предоставленных в пользование рыбохозяйственных водоемов. Фактическое значение за отчетный период определяется как количество рыбохозяйственных водоемов, для которых их пользователями разработаны рыбоводно-биологические обоснования | Информация пользователей рыбохозяйственных водоемов, осуществляющих товарное рыбоводство и промышленное рыболовство на территории Новосибирской области по результатам реализации мероприятия 2.2.3 таблицы 2 плана реализации |
| Количество рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в оборот для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о предоставлении в пользование рыбохозяйственных водоемов для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. Фактическое значение за отчетный период определяется как количество переданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в пользование рыбохозяйственных водоемов для ведения товарного рыбоводства и промышленного рыболовства по результатам реализации мероприятия 2.2.4 таблицы 2 плана реализации | Информация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Данные департамента о проведенных конкурсах на право предоставления в пользование рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства на территории Новосибирской области. Сведения органов местного самоуправления о предоставлении в пользование водных объектов. Сведения Верхнеобского территориального управления Росрыболовства о предоставлении в пользование рыбопромысловых участков |
| Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится исходя из количества рыбохозяйственных водоемов, имеющих рыбоводно-биологические обоснования по состоянию на 01.01.2015, плюс количество планируемых к вводу в рамках государственной программы в хозяйственный оборот рыбохозяйственных водоемов и обеспеченных рыбоводно-биологическими обоснованиями, к общему количеству рыбохозяйственных водоемов, введенных в рыбохозяйственный оборот в период с 2011 по 2014 годы, плюс общее количество водоемов, планируемых к вводу в период с 2015 по 2020 годы в рамках государственной программы, умноженное на 100%. Расчет фактического значения производится как отношение количества рыбохозяйственных водоемов, имеющих рыбоводно-биологические обоснования по состоянию на 01.01.2015, плюс количество вновь введенных в рамках государственной программы в хозяйственный оборот рыбохозяйственных водоемов и обеспеченных рыбоводно-биологическими обоснованиями, к общему количеству рыбохозяйственных водоемов, введенных в рыбохозяйственный оборот в период с 2011 по 2014 годы, плюс общее количество рыбохозяйственных водоемов, введенных в период с 2015 по 2020 годы в рамках государственной программы, умноженное на 100% Значение показателя по годам: 2017 год = 170 (на 01.01.2017) +15 (план на 2017 год) / 230 * 100 = 185 / 230 * 100 = 80,4%; 2018 год = 185 (на 01.01.2018) + 15 (план на 2018 год) / 230 * 100 = 200 / 230 * 100 = 87,0%; 2019 год = 200 (на 01.01.2019) + 15 (план на 2019 год) / 230 * 100 = 215 / 230 * 100 = 93,5% 2020 год = 215 (на 01.01.2020) + 15 (план на 2020 год) / 230 * 100 = 230 / 230 * 100 = 100% | До 2020 года план - 230 рыбохозяйственных водоемов (в том числе с учетом работ, проведенных с 2011 по 2014 годы в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2014-2016 годы»). По состоянию на 01.01.2015 в период с 2011 по 2014 годы введено в хозяйственный оборот 126 рыбохозяйственных водоемов, обеспеченных рыбоводно-биологическими обоснованиями. В период с 2015 по 2020 годы планируется ввести в оборот 104 рыбохозяйственных водоема, обеспеченных рыбоводно-биологическими обоснованиями. Общее количество вновь введенных в хозяйственный оборот рыбохозяйственных водоемов определяется по результатам реализации мероприятия 2.2.4 таблицы 2 плана реализации. Количество рыбохозяйственных водоемов, имеющих рыбоводно-биологические обоснования, определяется в соответствии с отчетными данными пользователей рыбопромысловых участков по результатам реализации мероприятия 2.2.3 таблицы 2 плана реализации |
| Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | Годовая | Ежегодно | Плановый расчет производится исходя из выделяемых бюджетных ассигнований на каждый год реализации государственной программы. Фактическое значение за отчетный период определяется по результатам выполненных работ | Источник получения данных будет определен после издания соответствующего приказа Минсельхоза России (показатели за 2014-2016 годы определялись в соответствии с Приказом Минсельхоза России от 21.02.2014 г. № 51). Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам, договорам по результатам выполнения мероприятия 2.3 таблицы 2 плана реализации |
| Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится как отношение численности населения, проживающего на защищенной территории, которое сложится с учетом планируемых к выполнению работ, к общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод, умноженное на 100%. Фактический расчет производится как отношение фактической численности населения, проживающего на защищенной территории в результате проведения противопаводковых мероприятий в рамках реализации мероприятия 3.1 таблицы 2 плана реализации, к общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженной негативному воздействию вод, умноженное на 100% | Плановый расчет проводится на основании данных департамента, исходя из данных для расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъекта Российской Федерации (согласован Губернатором Новосибирской области). Определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится как отношение протяженности участков русел рек, на которых планируется осуществить работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, умноженное на 100%. Фактическое значение за отчетный период определяется исходя из протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности в рамках реализации мероприятия 3.1 таблицы 2 плана реализации, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, умноженное на 100% | Плановый расчет производится на основании данных департамента, исходя из проведенных обследований русел рек Протяженность участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, определяется нарастающим итогом исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Количество ликвидированных незаконно возведенных сооружений на водных объектах | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый показатель определяется в результате выявления незаконных сооружений и потребности в их ликвидации. Фактический показатель определяется по результатам реализации мероприятия 3.1.2 таблицы 2 плана реализации | Плановый показатель определяется исходя из информации о выявлении незаконных сооружений и потребности в их ликвидации Фактический показатель определяется на основании договоров, актов выполненных работ |
| Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится с учетом выделяемых бюджетных ассигнований как отношение числа гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, которые должны находиться в безопасном техническом состоянии, к общему количеству гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, умноженное на 100%. Фактическое значение за отчетный период определяется как отношение гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, находящихся в безопасном техническом состоянии (с учетом отремонтированных в рамках государственной программы), к общему количеству гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, умноженное на 100% | Общее количество гидротехнических сооружений, на территории Новосибирской области, в том числе бесхозяйных, определяется исходя из данных департамента – 114 ед. По состоянию на 01.01.2017 число гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, расположенных на территории Новосибирской области, имеющих безопасное техническое состояние – 76 ед. Количество гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, отремонтированных в рамках государственной программы, определяется нарастающим итогом, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится как отношение суммы установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов с 2012 по 2014 годы (2013-2014 годы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в Новосибирской области в 2013 - 2018 годах») и планируемых к установлению (нанесению на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в рамках государственной программы по отчетный год включительно к общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (с 2012 года), умноженное на 100%. Общая протяженность береговой линии, требующей установления водоохранных зон составляет 6000 км. По состоянию на начало отчетного года (01.01.2017) общая протяженность установленных водоохранных зон – 1249 км (расчет производится нарастающим итогом с 2012 года). Значение показателя по годам: 2017 год = 1249 (на 01.01.2017) + 244 (план на 2017 год) / 6000 *100 = 1493/ 6000 * 100 = 24,88% 2018 год = 1493 (на 01.01.2018) +522 (план на 2018 год)/ 6000 * 100 = 2015/ 6000*100 = 33,58% 2019 год = 2015 (на 01.01.2019) + 0 (план на 2019 год)/ 6000 * 100 = 2015/ * 100 = 33,58%. Фактическое значение определяется как отношение суммы установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов с 2012 по 2014 годы (2013-2014 годы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в Новосибирской области в 2013 - 2018 годах») и фактически установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в рамках реализации мероприятия 3.3 таблицы 2 плана реализации к общей протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон, умноженное на 100% | Плановый расчет производится исходя из расчета субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъекта Российской Федерации, по Новосибирской области (согласован Губернатором Новосибирской области). Фактическое значение установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов определяется на основании договоров, актов выполненных работ |
| Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится как отношение суммы закрепленных на местности (вынесенных в натуру) водоохранных зон водных объектов с 2012 по 2014 годы (2013-2014 годы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в Новосибирской области в 2013 - 2018 годах») и планируемых к закреплению на местности (вынесению в натуру) водоохранных зон водных объектов в рамках государственной программы по отчетный год включительно к общей протяженности береговой линии, требующей закрепления (на конец отчетного периода) установленных (нанесенных на землеустраительные карты) с 2012 года водоохранных зон, умноженное на 100%. По состоянию на 01.01.2017 протяженность планируемых к закреплению на местности (вынесенных в натуру) водоохранных зон водных объектов, начиная с 2012 года до отчетного года включительно, составит 1028 км. Значение показателя по годам: 2017 год= (1028 (на 01.01.2017 года) + 0 на 2017 год )/1493 (на 31.12.2017)= 1028/1493 = 1028/1493=68,85% 2018 год= (1028(на 1 января 2017 года) + 0 (2017 год) + 0 (в 2018 году))/2015 (на 31.12.2018) = 1028/2015 = 51,02% 2019 год= ((1028(на 01.01.2017 года)+ 0 (2017 год) + 0 (в 2018 году))/ + 987 (2019 в году)=2015/2015=100%. Фактическое значение за отчетный период определяется в соответствии с выполненными работами в рамках реализации мероприятия 3.4 таблицы 2 плана реализации на местности посредством размещения специальных информационных знаков и рассчитывается как отношение протяженности вынесенных за отчетный период в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос к общей протяженности установленных водоохранных зон, умноженное на 100% | Плановое значение протяженности береговой линии, требующей закрепления, определяется с учетом плановых значений установленных водоохранных зон в рамках государственной программы на основании данных департамента. Планируемые к закреплению на местности (вынесенные в натуру) водоохранные зоны водных объектов определяются исходя из выделенных бюджетных ассигнований с учетом потребности. Фактическое значение протяженности вынесенных за отчетный период в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется на основании договоров, актов выполненных работ |
| Площадь расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения) | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится по площади водных объектов, на которых предусматривается проведение работ по предотвращению истощения водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, ликвидация загрязнения и засорения (включая проектные работы). Фактическое значение за отчетный период определяется в соответствии с выполненными работами на местности с начала реализации государственной программы | Определяется на основании данных департамента, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Протяженность расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения) | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится по протяженности рек, на которых предусматривается проведение работ по предотвращению истощения водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, ликвидация загрязнения и засорения (включая проектные работы). Фактическое значение за отчетный период определяется в соответствии с выполненными работами на местности с начала реализации государственной программы | Определяется на основании данных департамента, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Протяженность построенных берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища на участках, прилегающих к населенным пунктам Новосибирской области | Годовая | Нарастающим итогом | Плановый расчет производится как протяженность участков берегоукрепительных сооружений. Фактическое значение за отчетный период определяется, исходя из протяженности участков, на которых осуществлены работы, с начала реализации государственной программы | Плановый расчет производится на основании данных департамента как протяженность участков берегоукрепительных сооружений, на которых запланировано проведение работ по строительству в рамках реализации государственной программы. Фактическое значение определяется расчетным путем, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления | Годовая | Нарастающим итогом | Q = Q1 + Q2 + Q3 + Qi, где: Q - количество подтопляемых объектов жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы (далее объект), расположенных на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления в рамках реализации государственной программы; Q1, ...2, ...i - количество подтопляемых объектов, расположенных на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления в рамках реализации государственной программы в отчетном году в конкретном муниципальном образовании Новосибирской области. Расчет значения целевого индикатора осуществляется нарастающим итогом с начала реализации государственной программы. Плановые значения целевого индикатора определяются по формуле, исходя из потребности, с учетом данных проектно-сметной документации на строительство и объема выделенных бюджетных ассигнований на период реализации государственной программы. Фактическое значение целевого индикатора определяется по формуле на основании сведений, представляемых в отчетах муниципальных районов и городских округов. На 01.01.2016 выявлено 17 населенных пунктов Новосибирской области, из которых департаментом планируются к включению в государственную программу 6 населенных пунктов (с учетом приоритетности), на территории которых 4539 объектов жилого фонда и социально-культурной сферы находятся в зоне затопления. Приоритетными для получения субсидий являются муниципальные районы (городские округа) Новосибирской области, предусмат-ривающие строительство объектов инженерной защиты с более ранними сроками ввода в эксплуатацию | Отчеты органов местного самоуправления по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области местному бюджету на финансирование мероприятий государственной программы, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Количество муниципальных образований, на территории которых проводятся мероприятия по выведению из зоны подтопления объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) | Годовая | Ежегодно | Плановые значения целевого индикатора определяются исходя из потребности муниципальных образований, с учетом данных проектно-сметной документации на строительство и объема выделенных бюджетных ассигнований на период реализации государственной программы. Фактическое значение целевого индикатора определяется на основании сведений, представляемых в отчетах муниципальных районов и городских округов | Отчеты органов местного самоуправления по форме, предусмотренной соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета Новосибирской области местному бюджету на финансирование мероприятий государственной программы, исходя из договоров, актов выполненных работ |
| Количество наблюдательных гидрогеологических скважин опорной государственной территориальной сети | Годовая | Ежегодно | Плановое значение определяется исходя из выделенных бюджетных ассигнований, определено минимальное количество режимных постов для сохранения длины ряда наблюдений с 1960-х годов. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ | Общее количество наблюдательных скважин установлено в информационном бюллетене о состоянии геологической среды (недр) на территории Новосибирской области. Общее количество наблюдательных скважин, расположенных на территории Новосибирской области, составляет 99. Фактическое значение определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ по государственным контрактам |